RAPORT PROJEKTU

Press Accreditations

Analiza wykonana: 2026-05-25  |  Baza: commit f4449a1 (master)

Streszczenie wykonawcze Press Accreditations to platforma SaaS do zarzadzania akredytacjami prasowymi na wydarzeniach. Pokrywa okolo 70% docelowego zakresu produktu. Kluczowe mocne strony: offline-first skaner QR (IndexedDB + sync queue), pełna integracja Supabase z 21 tabelami i 16 Edge Functions, integracja Stripe, system wysyłki zaproszen z kodami QR. Szacowany czas do wersji produkcyjnej: ~45 roboczo-dni (9-10 tygodni) przy 1 doswiadczonym developerze.

# 1. CZYM JEST PROJEKT TERAZ

## 1.1 Cel i przeznaczenie

Press Accreditations to platforma SaaS do zarzadzania akredytacjami prasowymi na wydarzeniach. Rozwiazuje problem, który branza eventowa tradycyjnie obsługuje przez arkusze Excel i reczne listy: od momentu złozenia wniosku przez dziennikarza, przez zatwierdzenie, wysyłkę zaproszenia z kodem QR, az do check-inu na bramce — wszystko w jednym narzedziu, które działa tez offline.

Docelowi użytkownicy:

- Organizatorzy wydarzen (konferencje, festiwale, koncerty, kongresy) — rola organizer / admin

- Moderatorzy/staff na bramkach — rola moderator / staff

- Dziennikarze/goscie — ograniczony dostep przez publiczne formularze lub link goscia

## 1.2 Stos technologiczny

| Warstwa | Technologia |
| --- | --- |
| Frontend framework | React 18 + Vite 5 + TypeScript 5.5 |
| Stylowanie | Tailwind CSS 3.4 + shadcn/ui (Radix UI) |
| Routing | React Router 6 (lazy-loaded, code-split) |
| Serwer danych | Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage + Edge Functions) |
| Stan serwera | TanStack Query 5 |
| Formularze | React Hook Form + Zod |
| Offline DB | Dexie 4 (IndexedDB wrapper) |
| Wykresy | Recharts 2 |
| Animacje | Framer Motion 11 |
| Platnosci | Stripe (Checkout + Customer Portal) |
| Email | Resend (przez Supabase Edge Function) |
| QR scan | html5-qrcode + qrcode-generator |
| PDF | jsPDF + jspdf-autotable |
| CSV/Excel | PapaParse + własny eksporter Excel |
| Testy jednostkowe | Vitest + Testing Library |
| Testy e2e | Playwright |
| Monitoring | Sentry |
| PWA | vite-plugin-pwa + własny Service Worker |
| i18n | Własny moduł (PL/EN kompletne, 7 innych jezyków: stubs) |
| Deployment | Vercel (frontend) + Supabase Cloud (backend) |
| Origin | Zbudowany z pomocą Lovable AI builder |

## 1.3 Architektura i struktura

Projekt ma ~250 plików zródłowych, ~65 stron (lazy-loaded), 21 tabel w bazie danych, 16 Supabase Edge Functions i jest zbudowany na architekturze warstwowej:

- pages/ — ~65 stron jako lazy-loaded page components

- components/ — ~140 komponentów pogrupowanych domenowo (dashboard, guests, scanner, auth, home, etc.)

- hooks/ — ~35 hooków podzielonych na domeny

- services/ — warstwa dostepu do danych (Supabase, email, scanner)

- lib/db/localDb.ts — Dexie schema (guests, scanQueue, eventManifest, syncMeta)

- lib/sync/syncWorker — background sync kolejki skanów do Supabase

- integrations/supabase/ — wygenerowane typy TypeScript (1559 linii), client

- i18n/ — 9 sekcji tłumaczen (PL/EN kompletne, 7 jezyków: stubs)

- routes/AppRoutes.tsx — ~60 tras, 3 poziomy ochrony RBAC

- config/features.ts — 8 feature flagów z zmiennych srodowiskowych

### Wzorzec offline-first skanera (kluczowy, unikalny):

- Organizator pobiera manifest gosci (pełna lista) do IndexedDB przed wydarzeniem

- Skaner działa całkowicie lokalnie: walidacja QR → LocalScanQueueEntry

- Gdy wróci internet → syncWorker flush kolejki do Supabase przez process_qr_check_in (stored procedure)

- Mechanizm idempotentny: duplikaty daja status duplicate, nie nadpisuja checked_in_at

Baza danych (21 tabel): events, guests, accreditations, accreditation_requests, accreditation_types, profiles, user_roles, invitations, invitation_templates, email_queue, email_campaigns, media_registrations, media_documents, audit_logs, api_keys, webhook_subscriptions, chat_conversations, chat_messages, document_submissions, user_notifications, wristbands, zone_presence

16 Supabase Edge Functions: auth, Stripe checkout/webhook, send-invitation-emails (Resend), ai-support-chat, face-recognition, gdpr-export, embed-register, landing-page-register, public-api, webhook-dispatcher, audit-logs, health-check, waitlist-manage, check-resource-alerts, check-subscription

## 1.4 Stan zaawansowania

### Działa i jest podłaczone do prawdziwych danych

| Moduł | Ukończenie |
| --- | --- |
| Auth (email/hasło, magic link, RBAC 6 ról) | 100% |
| Events CRUD (tworzenie, edycja, status live/zaplanowane) | 100% |
| Guests CRUD + import CSV/Excel + walidacja duplikatów | 90% |
| QR Scanner offline-first (Dexie + sync queue + stored procedure) | 95% |
| Email invitations (Resend, retry queue) | 85% |
| Accreditation request (publiczny formularz) | 80% |
| Stripe subscriptions (3 tiery, checkout, customer portal) | 80% |
| Audit Trail (logi akcji per użytkownik) | 75% |
| GDPR export (Edge Function) | 70% |
| API Keys + Webhook management | 70% |
| PWA (offline manifest, SW update detection, install prompt) | 85% |
| Publiczna strona akredytacji (/:slug) | 75% |
| Settings (email SMTP/Resend config, export, GDPR) | 65% |

### Zbudowane, ale na mock danych

| Moduł | Problem |
| --- | --- |
| Ticketing system (/ticketing) | Dane bilety z mockTickets, brak tabeli w DB |
| Notifications page | Całkowicie na mockNotifications + mockGuests + mockEvent |
| Cart / Orders | mockCartItems, mockOrders — brak prawdziwego e-commerce flow |
| Email Retry Queue | mockFailedEmails — hook nie odpytuje Supabase |
| UserManagement (Settings) | mockUsers = [] — pusta tablica |
| PressReleases | TODO: Replace with supabase query when table exists |
| EventDetails MOCK_ZONES | Strefy dostępu: hardcoded mock, tabela zone_presence nie podłączona |
| AIDashboard | Prawdopodobnie statyczny — nie weryfikowany |
| OrganizerDashboard | Stare komponenty (DatabaseSchema, ResourceMonitor) — do przebudowy |

### Za feature flagiem (domyslnie wyłaczone)

- RFID scanner — Edge Function process_rfid_scan istnieje, UI RfidScanner.tsx jest, ale nie testowany

- Face Recognition — Edge Function face-recognition jest, FaceRecognitionCheckIn.tsx jest, ale nigdy nie właczony

- Blockchain Credentials — BlockchainCredentials.tsx istnieje, wyraznie aspiracyjny

- Landing Page Builder — LandingPageBuilder.tsx (503 linie), dostepny przez flage

- White Label — WhiteLabelSettings.tsx

- Marketplace — EventMarketplace.tsx

- Wristbands — WristbandManagement.tsx + tabela wristbands w DB

## 1.5 Jakosc kodu

### Testy

- 5 plików testów jednostkowych (Vitest): ProtectedRoute, useAuditLog, syncWorker, guestScannerService, localQrScanService

- 1 plik e2e (Playwright): offline-first-sync.spec.ts

Pokrycie: bardzo niskie — testy dotykaja jedynie krytycznej sciezki skanera i sync workera

### Dokumentacja

- README.md — głównie Lovable boilerplate + deployment runbook

- docs/deployment.md — dobry deployment checklist, jeden z lepiej udokumentowanych fragmentów

- Brak Storybook, brak JSDoc poza kilkoma komentarzami blokowymi

- Brak architektury decyzji (ADR)

### Długi techniczne (P0-P2)

- 257 hardcoded klas Tailwind (text-gray-*, bg-green-*, bg-white itp.) — naruszaja system tokenów, zidentyfikowane w find-replace.md

- Duplikaty komponentów: BulkGuestImport + EnhancedBulkGuestImport, InvitationGenerator + OptimizedInvitationGenerator + SmartInvitationSystem, DashboardGreeting + DashboardHero

- i18n niepełne: de/ar/es/hi/ja/pt/ru/zh — kazdy plik ma ~48 linii (stubs), PL/EN sa pełne

- OrganizerDashboard nie przebudowany wg mockupu (P1 z AUDIT.md)

- planUsedPct = 68 — hardcoded w AppSidebar.tsx zamiast z useSubscription

- src/index.css.bak — zostawiony plik backup w repo

### Bezpieczenstwo

- RBAC działa na poziomie Row-Level Security w Supabase

- Edge Functions maja rate limiter i walidacje origin (ALLOWED_ORIGINS)

- API Keys szyfrowane przez Supabase Vault

- Audit Log dla akcji admin/organizer

- Seria fixów bezpieczenstwa (commity f78dd9b → 45fa971) — swiadczy o swiadomosci problemu

# 2. CZYM PROJEKT MOZE SIE STAC

## 2.1 Naturalne kierunki wynikajace z architektury

### A. Platforma akredytacyjna klasy enterprise (główna linia)

Projekt ma zreby pod produkt B2B SaaS. Nastepujace kroki wynikaja bezposrednio z tego, co juz jest zbudowane:

- Multi-event dashboard (OrganizerDashboard z DashboardHero + LiveEventActivityCard) — podstawa pod zarzadzanie portfolio wydarzen

- Strefy dostepu (tabela zone_presence + ZoneManagement.tsx) — kontrola kto ma wstep do której strefy (VIP, backstage, press pit)

- RFID (Edge Function + UI gotowe) — upgrade z QR do RFID na wieksze wydarzenia

- White label — odsprzedaz platformy innym agencjom eventowym pod ich brandem

- Public API + webhooks — integracje z CRM, systemami mailing (Mailchimp, HubSpot), systemami biletowymi

### B. Marketplace akredytacji (linia alternatywna)

AccreditationCategories + AccreditationEvents + publiczny formularz tworza szkielet portalu, gdzie dziennikarze sami przegladaja dostepne wydarzenia i składaja wnioski. To osobna wartosc biznesowa — platforma discovery dla mediów. Wymaga jednak inwestycji w UX po stronie goscia.

### C. Platforma ticketingowa (ryzykowna linia)

Cart, Orders, Purchase, Ticketing istnieja ale sa na mock danych. To ogromny zakres (compliance, płatnosci per-bilet, zwroty) — sensowne tylko jesli jest strategicznie wazne. Bez tego modułu projekt jest spójny i skupiony.

## 2.2 Brakujace funkcje, które wydaja sie zaplanowane

| Funkcja | Dowód w kodzie | Szacunek |
| --- | --- | --- |
| Real-time activity feed na dashboardzie | LiveEventActivityCard.tsx props + Supabase realtime | 2-3 dni |
| Podłączenie stref do zone_presence | Tabela + ZoneManagement.tsx + ZoneCard.tsx | 3-5 dni |
| Press Releases z prawdziwą tabelą | // TODO: Replace with supabase query | 2-3 dni |
| RFID aktywacja | Edge Function gotowa, flaga gotowa | 1-2 dni (QA 2+ dni) |
| Notifications z prawdziwymi danymi | Tabela user_notifications gotowa, hook nie podpięty | 2-3 dni |
| Email Retry Queue z Supabase | Tabela email_queue gotowa | 1-2 dni |
| AISuggestionCard z regułami | Komponent gotowy, brak logiki heurystyk | 3-5 dni |
| Plan usage z useSubscription | planUsedPct = 68 w Sidebarze | 0.5 dnia |

## 2.3 Mozliwosci rozszerzenia

- Supabase Realtime — LiveEventActivityCard jest gotowy na feed w czasie rzeczywistym. Wystarczy supabase.channel() subscription na tabele scan_queue lub bezposrednio na guests (event UPDATE na checked_in_at)

- Push notifications — usePushNotifications.ts i NotificationScheduler.tsx istnieja. Brak tylko VAPID key + service worker handler

- Multi-tenant / White Label — WhiteLabelSettings.tsx + useFeatureAccess.ts tworza framework. Potrzeba: persystencja ustawien per-org w Supabase

- Blockchain credentials — BlockchainCredentials.tsx istnieje, ale to czysto aspiracyjny komponent bez zadnej logiki. Dopiero od zera

- AI Fraud Detection — AIFraudDetection.tsx + Edge Function face-recognition. Realnie: wymaga integracji z zewnetrznym dostawca CV

- Mobile app — Architektura (React + PWA) pozwala na React Native (Expo) reuzywajac logiki hooków i serwisów

## 2.4 Wizja docelowa — dojrzały produkt

Press Accreditations v1.0 produkcyjne to platforma, w której:

- Organizator tworzy wydarzenie, definiuje strefy i typy akredytacji (foto, video, text, broadcast)

- System wysyła link do portalu akredytacyjnego, dziennikarze skladaja wnioski z dokumentami

- Moderator zatwierdza w dashboardzie, system automatycznie generuje QR + ewentualnie RFID badge

- W dniu wydarzenia: skaner offline-first na telefonie, automatyczna sync, live dashboard z frekwencja per strefe

- Po wydarzeniu: raport PDF ze statystykami frekwencji, eksport do CRM organizatora

Obecny projekt pokrywa ~70% tej wizji. Brakuje: prawdziwego flow stref, pełnego portalu dla dziennikarzy, stabilnego modułu notyfikacji.

# 3. SZACOWANY CZAS ROZWOJU

## 3.1 Założenia

- 1 doswiadczony developer full-stack (React + TypeScript + Supabase)

- Nie liczymy czasu na: design (UI jest), infrastrukture (Vercel + Supabase juz działaja)

- "Gotowy do produkcji" = feature-complete + testy pokrywajace happy paths + QA na prawdziwym urzadzeniu mobilnym

Szacunki w roboczo-dniach (1 RD ≈ 6h efektywnej pracy)

## 3.2 Etap 0 — Porzadki (Quick Wins)

Cel: Czyste repo, zero tech-debt blokerów, pełna zgodnosc z design systemem

| Zadanie | RD | Priorytet |
| --- | --- | --- |
| Find-replace 257 hardcoded kolorów (z find-replace.md) | 1 | P0 |
| Rebuild OrganizerDashboard z DashboardHero + LiveEventActivityCard + AISuggestionCard | 3 | P0 |
| Usun src/index.css.bak + stary tailwind.config.ts.bak | 0.1 | P0 |
| Podłacz planUsedPct z useSubscription w Sidebarze | 0.5 | P1 |
| Usun duplikaty komponentów (EnhancedBulk vs Bulk, Smart/Optimized invitation) | 1 | P1 |
| Uzupełnij brakujace i18n klucze w PL (skanowanie przez useI18n) | 1 | P1 |

Łacznie: ~7 RD (~1.5 tygodnia)

## 3.3 Etap 1 — Zamkniecie Core Loop (MVP prasowe)

Cel: Kazdy krok przepływu prasowego działa end-to-end z prawdziwymi danymi

| Zadanie | RD | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Press Releases — podłaczyc do Supabase (tabela moze wymagac migracji) | 2 | TODO w kodzie |
| Notifications — zastapic mock danymi z user_notifications | 2 | Tabela gotowa |
| Email Retry Queue — podłaczyc do tabeli email_queue | 1.5 | Tabela gotowa |
| Strefy dostepu — podłaczyc ZoneManagement do zone_presence | 4 | Tabela i UI gotowe |
| Supabase Realtime w LiveEventActivityCard (subskrypcja guests.checked_in_at) | 2 | Komponent gotowy |
| AISuggestionCard — prosta logika heurystyk (kolejka > N → otwórz 2. bramke) | 2 | Nie wymaga AI |
| Pełna sciezka AccreditationRequest z prawdziwym eventem (nie mock) | 3 | Edge Case: brak event_slug |
| UserManagement w Settings — zastapic mock prawdziwymi user_roles | 2 | Tabela gotowa |

Łacznie: ~19 RD (~4 tygodnie)

## 3.4 Etap 2 — Stabilizacja i testy

Cel: Projekt nadaje sie do wdrozenia z pewnoscia

| Zadanie | RD | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Testy jednostkowe dla kluczowych hooków (useEvents, useGuests, useInvitations) | 4 | Vitest + MSW |
| Testy komponentów (GuestsTable, UnifiedQRScanner flow) | 3 | Testing Library |
| E2E happy paths: rejestracja → event → gosc → skan (Playwright) | 5 | Wymaga staging Supabase |
| QA na prawdziwym urzadzeniu mobilnym (iOS + Android) — skaner offline | 3 | Krytyczne ryzyko |
| Security audit: RLS policies przeglad po migracji zone_presence | 2 |  |
| Error boundaries dla kazdej sekcji dashboardu | 1 | SectionErrorBoundary istnieje |
| Performance: bundle size audit (present: ~330 kB gzip) | 1 |  |

Łacznie: ~19 RD (~4 tygodnie)

## 3.5 Etap 3 — Funkcje advanced (Post-MVP)

Cel: Uruchomienie feature flagów + rozszerzenia enterprise

| Zadanie | RD | Priorytet / Ryzyko |
| --- | --- | --- |
| RFID Scanner — aktywacja + QA na prawdziwym czytniku | 5 | High — Zalezy od sprzetu |
| Push notifications (VAPID + SW handler) | 3 | Medium |
| White Label (persystencja per-org w Supabase) | 5 | Medium |
| Public API rate limiting + dokumentacja (Swagger/OpenAPI) | 4 | Medium |
| Marketplace akredytacji (discovery dla dziennikarzy) | 8 | Low — Duzy scope |
| Raport sponsorski (SponsorReport) — pełna integracja | 3 | Low |
| i18n uzupełnienie DE/ES/PT (jesli rynki docelowe) | 5 | Low — Per jezyk |

Łacznie: ~33+ RD (7+ tygodni)

## 3.6 Podsumowanie kamieni milowych

| TERAZ | Etap 0 1.5 tyg. | Etap 1 +4 tyg. | Etap 2 +4 tyg. | Etap 3 +7+ tyg. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obecny stan | Czysty design system, bez tech-debtu | Core loop end-to-end, dane realne | Produkcyjny z testami i QA mobile | Advanced / Enterprise |

Łaczny czas do MVP produkcyjnego (Etap 0 + 1 + 2): ok. ~45 RD = ~9-10 tygodni przy jednym doswiadczonym developerze.

## 3.7 Zadania krytyczne (blokery produkcji)

- QA skanera na mobilnych — offline-first działa w teorii, ale wymaga testów na iOS/Android z ograniczonym WiFi. IndexedDB na iOS Safari ma historie problemów z persistence.

- RLS na zone_presence — jesli strefy beda widoczne publicznie, Row-Level Security musi byc precyzyjne

- process_qr_check_in stored procedure — deployment checklist juz to wymaga, ale musi byc przetestowane z duplikatami

## 3.8 Łatwe wygrane (quick wins, < 1 dzien kazda)

- Usun index.css.bak z repo

- Podłacz planUsedPct z useSubscription

- Usun EnhancedEmailRetryQueue mock i zastap zapytaniem do email_queue

- Fix OrganizerDashboard — podmien DatabaseSchema/ResourceMonitor na DashboardHero

## 3.9 Elementy najwiekszego ryzyka

| Ryzyko | Poziom | Mitygacja |
| --- | --- | --- |
| IndexedDB persistence na iOS Safari (PWA skaner) | Wysoki | Test na urządzeniu przed deploy |
| Stripe w trybie live (błędy webhooków, zwroty) | Wysoki | Staging environment z Stripe test mode |
| Face Recognition (API zewnętrzne, compliance biometryczne) | Bardzo wysoki | Nie uruchamiać bez prawnika i DPA |
| Blockchain Credentials | Bardzo wysoki | Aspiracyjny feature — usunąć lub zamrozić |
| Brak testów dla krytycznych ścieżek | Średni | Etap 2 priorytetyzuje |

# 4. PYTANIA OTWARTE

- Tiketing — strategia: Czy e-commerce biletowy (Cart/Orders) jest w zakresie produktu? Jesli tak, wymagania sa ogromne (refundy, chargeback, VAT). Jesli nie — odciac i wyczysc Cart.tsx, Orders.tsx, Purchase.tsx.

- Rynki docelowe i18n: Które jezyki sa planowane do uruchomienia? DE, ES, PT wymagaja ~5 RD kazdy do pełnego tłumaczenia.

- Wielodostep (multi-org): Czy jedno konto moze zarzadzac wieloma organizacjami? Obecna architektura zakłada 1:1 (profil → organizacja). Zmiana tego modelu jest kosztowna po starcie.

- Wdrozenie własne (on-premise): Czy klienci enterprise beda wymagac instalacji u siebie? Supabase wspiera self-hosting, ale zwieksza złozonosc operacyjna.

- Face Recognition compliance: Dane biometryczne w UE podlegaja art. 9 RODO. Czy jest opinia prawna? Bez tego nie właczac VITE_FEATURE_FACE_RECOGNITION=true na EU uzytkownikach.

- Liveable data retention: Tabela audit_logs rosnie liniowo. Czy jest polityka retencji i automatyczne czyszczenie starych wpisów?

- Origin projektu (Lovable): Projekt był generowany przez AI builder (Lovable.dev). Czesc kodu moze byc nadmiarowa lub niespójna. Warto zrobic code review całosci przed pierwszym duzym klientem enterprise.

Raport wygenerowany automatycznie z analizy kodu zródłowego — 2026-05-25